TÁJÉKOZTATÓ

A társasház felújítás, biztonságtechnikai fejlesztés, kerületi (helyi) értékvédelem, pályázatok alapján elnyert támogatási összeg elszámolásához

A kapott támogatási összeg kizárólag a pályázati Jelentkezési Adatlapon feltüntetett célra vehető igénybe.

A kivitelezés során bekövetkező bármely változás bejelentése kötelező, különös tekintettel a közös képviselő, vagy műszaki ellenőr személyének megváltozására. (Közgyűlési határozat másolatának csatolásával).

Kérjük, amennyiben a kivitelezőkkel megkötött szerződés alapján IV. negyedévi átutalást igényelnek az Önkormányzattól, annak zavartalan lebonyolítása érdekében azt 2009. október 1.-ig írásban jelezzék a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája felé.

A pályázaton (pályázatokon) elnyert összeg(ek) kifizetésének feltétele a mellékelt támogatási szerződés aláírása, az elszámolási adatlap kitöltése és a Pályázati kiírás és tájékoztató 2009. alapján a szakirányú végzettségű műszaki ellenőr(ök) által a számlák igazolása.

Az elnyert támogatási összeg kifizetésének további feltételei:

RÉSZ-SZÁMLA:

- Rész-számla csak az 500.000.- Ft összeget meghaladó önkormányzati támogatás esetén fizethető.

- Rész-számla 80 %-os készültség elérése után, illetve a védett vagy a kerületi értékvédelmi támogatásban részesült támogatottak részére 75 %-os készültség elérése esetén is lehetséges.

- Rész-számla benyújtására 1 pályázat esetén csak egy alkalommal van lehetőség.

A rész-számla benyújtása és a folyósítás menete:

- Az igénylő a kétoldalúan aláírt támogatási szerződés tőpéldányát és az 1 db adatlapot kitöltve, a Városüzemeltetési, Kerületi értékvédelmi támogatás esetén a Főépítészi és Környezetvédelmi Irodának címezve, az Ügyfélszolgálaton benyújtja. Az adatlaphoz mellékelni kell azokat a számlamásolatokat, amelyek alapján ellenőrizni lehet, hogy a benyújtott összeg az előírt kivitelezési készültségi fokot eléri, illetve az a pályázatban szereplő munkákra lett kiállítva.

- Az Önkormányzat megbízottja ellenőrzi a fentiek szerint benyújtott elszámolásokat. Amennyiben a számlákat a műszaki ellenőr igazolja, úgy az Önkormányzat megbízottja a kifizetési javaslatot záradékkal ellátva továbbítja a Pénzügyi és Költségvetési Irodára, az Iroda a támogatás összegét átutalja a megjelölt folyószámlára.

Kifizetés csak a munkavégzéshez kapcsolódó számlák alapján történhet. Amennyiben a kivitelezés saját erőből történik, akkor tételes költségvetés csatolása szükséges, és a felhasznált, a társasház által vásárolt anyagok számláját be kell mutatni (elsősorban kertépítéseknél).

A támogatási összeg átutalásának teljesítéséig a számla kézhezvételét és annak igazolását követően legalább 60 nap szükséges, mely tényt kérjük a kiviteli szerződéskötésnél figyelembe venni.

VÉGSZÁMLA:

A végszámla kifizetés feltétele és menete:

Az igénylő az 1 db adatlapot kitöltve, csatolva az alább részletezett mellékleteket – a Városüzemeltetési, értékvédelem esetén a Főépítészi és Környezetvédelmi Irodának címezve – az Ügyfélszolgálaton benyújtja.

Csatolandó dokumentumok:

- Amennyiben csak végszámla kerül benyújtásra, akkor ehhez kell csatolni a kétoldalúan aláírt támogatási szerződés tőpéldányát.

- Az elvégzett munkáról a számla másolati példányának benyújtása. A számla olyan bontásban készüljön, hogy a költségvetés és a számla alapján az elvégzett munka beazonosítható legyen. A számlamásolatokat a műszaki ellenőrnek ellen kell jegyezni. (Több számla esetén költségösszesítő szükséges.).

- Munkanemenként a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. Építési engedélyköteles munkánál a Használatbavételi engedély csatolása. A kerületi értékvédelmi pályázat 50%-os vissza nem térítendő támogatása esetén a Főépítészi és Környezetvédelmi Iroda megbízottját is meg kell hívni az átadás átvételi eljárásra.

- A munkához szükséges hatósági bizonyítványok becsatolása (kéményseprő szakvélemény, Fővárosi Gázművek MEO, lift esetében ÉMI, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, stb.)

- A benyújtott végelszámolást az önkormányzat megbízottja a helyszínen ellenőrzi, hogy műszaki tartalmában, összegszerűségében eleget tett-e a pályázati feltételekben foglaltaknak a pályázó.

- Az önkormányzat megbízottja ellenőrzi a támogatás összegét. Alulteljesítésnél a támogatás összege csökken, költségtúllépésnél viszont az önkormányzati támogatás összege nem növekszik.

- Az önkormányzat megbízottja által kifizetésre javasolt összeg a megjelölt banki folyószámlára 60 napon belül átutalásra kerül.

Az elszámolással kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési (Kiss János altábornagy utca 43-45.) és Főépítészi és Környezetvédelmi Irodája (III. emelet 307.) konzultációs lehetőséget biztosít, melynek időpontja: 10 és 12 óra között szerdai munkanapokon.

A végelszámolás feltétele a kétoldalúan aláírt támogatási szerződés és a szükséges bizonylatok csatolása.

Amennyiben az elszámolás nem teljes, hiánypótlás szükséges és ha a pályázó a hiánypótlásnak 8 napon belül nem tesz eleget, a benyújtott számla visszaküldésre kerül.

Budapest Hegyvidék 2009. „……………”

Pokorni Zoltán

polgármester